中山市轨道交通项目建设管理办法

（征求意见稿）

- 总则

- 为加快推动中山市轨道交通发展，规范轨道交通项目规划建设管理工作，依据有关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。

- 本办法所称轨道交通项目建设，是指新建、改（扩）建轨道交通项目的规划、立项、勘察设计、工程实施、竣工验收等阶段的全部建设活动及管理工作，并包括经市人民政府决策、经相应主管部门审批纳入轨道交通项目范围同步实施的地下空间、过街通道、交通疏解、管线迁改、绿化迁移及恢复等配套的市政工程，与轨道交通相连的地下、地面和地上工程以及轨道交通项目沿线的综合开发工程。

- 本办法适用于中山市行政区域内由市人民政府主导投资建设，或途径中山市域范围，由市人民政府联合项目沿线市人民政府主导投资建设的城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通等项目。

- 轨道交通项目应遵循统一规划、合理布局、多元投资、分期建设、优先发展的原则，纳入全市国民经济与社会发展规划和市国土空间总体规划，按照国家基本建设程序分期组织实施。

- 轨道交通项目建设管理应践行现代工程管理理念，全面推行标准化管理，提升信息化、数字化管理水平，打造数字轨道和智能轨道；坚持科技创新，积极推广使用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料等，高度重视环境保护、水土保持和防灾减灾工作，节约能源和土地，全面实现工程质量、安全、造价、工期、环保和社会稳定等建设目标。

- 机构职责

- 市人民政府成立市轨道交通建设发展领导小组（以下简称“领导小组”），统筹推进轨道交通项目建设工作。领导小组由市人民政府主要领导任组长，市人民政府分管交通运输、发展改革、自然资源工作领导分别任副组长，成员包括市相关职能部门及其下属机构、镇街以及轨道交通（城市建设）企业的主要领导。领导小组具体职责：

（一）贯彻落实国家、省、市关于轨道交通建设的方针、政策及决定，研究确定轨道交通建设管理制度和措施。

（二）审核轨道交通线网规划、建设规划、投融资方案和年度建设计划；研究审核轨道交通建设、开发以及对外采购、招标中的重大事项。

（三）负责协调解决轨道交通规划建设过程中的重大问题。

- 市交通运输局承担领导小组办公室（以下称“市轨道办”）职能，负责领导小组的日常工作，具体职责包括：

（一）贯彻落实市委、市政府和领导小组有关轨道交通建设的工作部署和各项决议；起草轨道交通方面相关的地方性规章制度，经批准后组织实施。

（三）负责轨道交通项目的协调、推进、监督工作，牵头编制轨道交通建设计划，督促领导小组各成员单位按职责完成轨道交通工程建设相关任务。

（四）负责全市自然资源部门开展中山市主导开展的轨道交通项目的线网研究；统筹开展轨道交通近期建设规划、项目工程预可行性研究、项目工程可行性研究及项目立项批复前需完成批复的相关前置专题等工作，并负责按程序向省和国家有关部门上报；承担采用政府和社会资本合作（PPP）模式建设项目的政府实施机构职能。

（五）提出轨道交通大型综合交通枢纽建设的目标、任务，经市人民政府下达后，负责督促各有关单位按进度要求完成相关建设任务。

（六）负责谋划、研究国家、省等主导的国家铁路、城际铁路等轨道交通项目在中山市境内规划布局，统筹推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通等多网融合、资源共享，推动轨道交通与其他交通方式一体衔接、信息互联、服务共享，提升运输效率和服务品质。

（七）承办市委、市政府和领导小组交办的其他工作。

- 领导小组各其他成员单位应当按照各自的职能分工，做好轨道交通建设管理和服务保障工作，相关职责如下：

市发展和改革局履行权限内项目可行性研究报告审批、节能审查职能；负责轨道交通项目规划与全市国民经济与社会发展规划衔接，对全市发展战略、重点发展区域及重要产业规划的轨道交通项目建设需求提出指导意见；配合做好与国家、省发展改革部门的沟通协调工作。

市交通运输局负责办理轨道交通项目围蔽县道施工路政许可手续，参与审核轨道交通建设工程施工期间交通疏解方案；负责对轨道交通临时占用、挖掘和围蔽国、省道施工等方案进行初审，并协助向上级公路部门上报审批；参与审核轨道交通建设工程施工期间交通疏解方案。负责市管轨道交通项目的工程质量、施工安全和文明施工监管工作，并牵头开展对轨道交通工程的初步验收；协助省轨道交通建设行政主管部门履行中山市辖区内省管轨道交通项目的属地行业监管责任；负责牵头对城市轨道交通运行噪声污染情况进行调查评估和责任认定，制定噪声污染综合治理方案；审核轨道交通项目征地拆迁、租（借）地任务；负责轨道交通项目市年度基建预算计划申报审核、资金请拨工作。

市自然资源局负责牵头编制城市轨道交通线网规划，并向上级单位上报；负责轨道交通项目沿线场站综合开发规划等专项规划，做好轨道交通项目规划与市国土空间总体规划、综合交通规划等衔接；根据市交通运输局确认的轨道项目用地方案开展规划预控，会同属地镇街调整轨道交通项目沿线控规；负责轨道交通项目规划许可、用地及用海预审、报批工作，落实轨道交通项目及周边开发用地新增用地指标，对轨道交通建设工程永久占用林地相关文件进行初审，并向上级林业部门上报审批；负责收储轨道交通沿线及站点周边土地资源（市土地储备中心）；负责审定轨道交通项目租（借）地补偿方案，审核并下达轨道交通项目征地拆迁、租（借）地任务，指导、督促沿线镇街开展征地拆迁、租（借）地工作。

市财政局负责市轨道交通建设项目资金拨付、监督工作；负责轨道交通建设工程事前预算绩效评审、预结算审核工作；配合编制轨道交通项目投融资方案和负责采用PPP方式建设的轨道交通项目的一案两审工作等；负责审核市级财政投资的有关管线迁改补偿预算。

市住房城乡建设局负责轨道交通项目消防、结建式人防设计审查和验收；核发轨道交通项目中涉及的独立的房屋建筑工程（含地下室）的施工许可证，并履行与轨道交通项目相关的房屋及市政项目安全质量的行业监管责任。

市生态环境局负责对轨道交通相关规划、项目环境影响评价文件进行审查，并协助向上级环保部门上报审批；依法监督轨道交通建设期间的施工点周边环境保护工作的落实。

市公安局负责做好轨道交通建设施工点周边治安管理；负责审核轨道交通建设工程施工期间交通疏导方案、施工期交通影响评价；在轨道交通施工期间，做好涉施工周边道路的交通疏导工作。

市城市管理和综合执法局负责受理中心城区城市道路挖掘、城市园林绿化的迁移等行政许可事项（含占用中心城区人行道区域事项）；对于中心城区新建、扩建、改建的城市道路交付使用后5年内、大修的城市道路竣工后3年内因轨道交通建设需要挖掘的，则由市城管局牵头组织工程项目挖掘论证会，需报请市人民政府批准后方可实施。

市水务局依照权限负责审查轨道交通项目水土保持、防洪等相关方案，监督、指导方案的实施以及水土保持设施专项验收；依照权限负责审查跨河道的轨道交通工程涉及河道管理范围和水利工程管理范围的建设方案和施工方案，并监督方案的实施；监督供水和雨污排水管线迁改方案的实施。

市文化广电旅游局负责审查轨道交通工程涉及文物保护方案。

中山供电局负责对建设单位制定轨道交通施工涉及的电力管线迁改方案进行审查，协助将110千伏及以上等级的线路迁改报广东电网公司审批，协助建设单位迁改方案的实施；负责审核临时用电方案并提供供电接点；协助建设单位完成主变电所选址、外部电源接入方案，保证外部电源供应，协商确定轨道交通运营供电政策。

中山航道事务中心负责协助对跨航道轨道交通工程的航道通航条件影响评价报告进行审核，负责协助办理跨航道交通轨道工程航道行政审批；负责协助办理通航水域水上水下施工作业审批，对通航水域施工作业进行监督检查。

市气象局负责指导监督本行政区域内轨道交通的防御气象（雷电）灾害工作，组织做好气候可行性论证、雷电灾害风险评估、雷电灾害调查鉴定、雷电防护装置检测管理等工作。

市卫生健康局、国资委、市农业农村局等依据各自管理职责做好轨道交通项目建设管理工作。

沿线各镇街政府（区管委会、街道办事处，下同）负责调整属地相关控规，做好轨道交通规划线路及站场等用地进行规划控制；负责编制轨道交通项目租（借）地补偿方案及用款计划；负责开展轨道交通项目沿线征地拆迁、绿化迁改、社会维稳、舆情管控等工作；配合建设单位开展工程建设、管线迁改等工作；负责轨道交通项目的施工安全和文明施工属地监管工作，配合市属相关部门开展监管工作。

各镇街政府和市属有关部门应当按照各自的职能分工，做好轨道交通建设管理工作。任何单位和个人均有义务支持、配合轨道交通建设和管理工作，并在轨道交通项目具体线站位方案公示前做好保密工作。

- 市城建集团（轨道公司）履行轨道交通项目出资及建设管理主体责任（建设单位），及其他国家、省等主导的国家铁路、城际铁路等轨道交通项目在中山市境内出资责任。主要职责：

（一）负责组织轨道交通工程立项、勘察、设计、建设的实施；承担轨道交通建设工程质量、安全生产的建设首要责任。

（二）负责督促施工单位做好轨道交通建设期间的现场管理工作，包括：临时疏解道路及附属设施维护、施工点周边环境保护、文物保护、环境卫生、质量安全及文明施工等。

（三）提出轨道交通项目建设投融资方案；负责轨道交通建设投融资项目实施阶段的牵头工作，并负责项目具体执行；负责采用银行贷款、引入社会资本、发行债券、利用内外资等多渠道筹集轨道交通建设资金（含资本金），确保轨道交通建设资金的落实。

（四）负责统筹开发建设中山市境内轨道交通站点、调度中心、车辆基地周边特定范围内的土地。

（五）按规定向市轨道办报送轨道交通建设工程的工作进展情况、存在问题及解决措施，及时报送建设过程中的突发性事件及处理进展情况。

（六）负责跨市轨道交通项目的项目公司组建，及项目在中山境内涉及的上述沟通协调与具体工作的开展。

（七）负责审核轨道交通项目租（借）地补偿方案及用款计划。

- 规划设计管理

- 轨道交通建设应根据国家的基本建设程序和轨道交通规划进行。轨道交通规划主要包括轨道交通线网规划、轨道交通近期建设规划及配套的相关专项规划。

- 轨道交通线网规划作为城市专项规划应根据市国土空间总体规划及城市综合交通规划编制，经市政府批准后，纳入市国土空间总体规划实施。

- 轨道交通近期建设规划报市政府批准后，市交通运输局会同市发展改革局按照规定的程序向国家、省有关部门上报审批。

- 市自然资源局根据市政府批复的轨道交通线网规划、轨道交通站场TOD综合开发规划等专项规划和国家发展改革委批复的轨道交通建设规划，负责组织城市国土空间规划调整工作，负责严格按照相关规定控制轨道交通线路、站场、调度中心、车辆基地及相关配套设施用地，优先安排相关建设用地指标。做好轨道交通沿线用地的控制、国土空间规划的调整及项目用地报批工作，上报用地预审、用地报批等材料。

- 市自然资源局负责牵头编制城市轨道交通沿线控制性详细规划。在站点周边、上盖及地下空间进行综合开发的，市城建集团（轨道公司）牵头会同市轨道办、市自然资源局、轨道交通沿线属地区镇街政府等单位编制轨道交通站场TOD综合开发规划，站点周边、上盖及地下空间物业综合开发规划应当符合城市总体规划、城市轨道交通建设规划、城市轨道交通沿线控制性详细规划的要求。经TOD综合开发规划报领导小组或市政府批准后，市规划行政主管部门组织进行相应范围的控制性详细规划调整。市土地储备中心根据市自然资源局TOD综合开发规划确定的储备用地红线图实施土地储备和供应。市城建集团（轨道公司）负责组织实施轨道交通站场TOD综合开发。

- 建设单位在轨道交通近期建设规划获得批复后，组织开展轨道交通项目的工程可行性研究及相关配套专题的报告编制工作，并做好轨道交通项目的总体设计、初步设计和施工图设计工作，按照国家有关规定将相关立项文件、设计成果报省、市相关部门审查或审批。涉及用地手续及规划许可事宜，由建设单位按程序向市自然资源局申请办理。

- 轨道交通项目通道、出入口、风亭和冷却塔等设施需要与周边物业结合建设的，建设单位应当与周边物业的所有权人、使用权人协商解决；轨道交通站点周边建筑物、构筑物需要与轨道交通连通的，其所有权人应当征得建设单位同意，承担相关费用，并依法办理相关手续。

- 轨道交通是省、市重大建设项目，在市级层面办理相关审批手续时，市属相关单位应开辟“绿色通道”，及时办理相关手续。

- 制定轨道交通规划，应当综合考虑轨道交通线路对周围声环境的影响。新建轨道交通选线设计，应当尽量避开噪声敏感建筑物集中区域。

- 实施管理

- 市政、公用设施工程建设与轨道交通相冲突的，由市轨道办会同自然资源、住建、水务、城管和执法、电力等部门，属地镇街及建设单位等综合考虑工程实际情况，并按照轨道交通建设优先的原则进行协调和处理。对于中心城区轨道工程项目建设范围内涉及迁建的公共基础设施，按市城市管理和综合执法局印发实施的《中心城区市政工程项目涉迁公共基础设施处置方案》进行处理。

- 轨道交通建设需要对市政道路、公路围蔽或占用进行施工，应按规定办理行政审批手续。建设单位同步会同设计、施工单位制定交通疏解方案，报市交警支队牵头组织审查；方案审查通过后，市交警、道路权属单位（含城管和执法、交通运输等部门或镇街政府，下同）等相关单位进行方案审核会签；通过审核后的交通疏解方案由建设单位组织实施；审核过程中存在重大问题需要协调相关单位的，由市轨道办牵头，会同交警、自然资源部门，道路权属单位等单位协调处理。交通疏解方案实施前应在本市主要媒体上发布。

- 建设单位承担工程质量、安全生产和文明施工的建设首要责任，应当明确项目工程质量和安全生产管理目标，加强工程质量和安全风险管控，建立并执行建设过程动态安全监测制度；督促项目参建单位建立健全质量和安全管理体系和制度，加强安全生产教育培训，落实质量和安全管理责任。

- 市交通运输局应当按照有关法律、法规规定对市管轨道交通项目的施工安全和工程质量进行监督管理，协助省轨道交通建设行政主管部门履行中山市辖区内省管轨道交通项目施工安全和工程质量的属地行业监管责任。轨道交通项目参建单位应当自觉接受、主动配合各级部门关于轨道交通项目建设的安全生产监督、检查。

- 轨道交通工程竣工后，市交通运输局组织市住建、自然资源、环境生态、水务、城管和执法等部门，建设单位及有关专家按照国家相关规定进行初步验收。初步验收合格后，由市人民政府报请国家或省建设主管部门组织有关单位进行正式验收。未进行验收或验收不合格，轨道交通项目不得投入运行。

- 新建、改建、扩建经过噪声敏感建筑物集中区域的城市轨道交通线路，建设单位应当在可能造成噪声污染的重点路段设置声屏障或者采取其他减少振动、降低噪声的措施，符合有关交通基础设施工程技术规范以及标准要求。建设单位违反前款规定的，由市交通运输局责令制定、实施治理方案。

- 因轨道交通建设需要，建设单位需拆除或迁改电力、给水、燃气、排水、通信、照明、交通信号、公共监测、监控、油气管道等管线的，按照补偿方式的不同由建设单位或权属单位制定管线迁改方案并组织实施。采用货币补偿方式的管线迁改由各产权单位负责实施；采用实物补偿方式的管线迁改由建设单位负责实施。上述相关费用纳入轨道交通项目建设成本。

- 涉及管线迁改项目，属于临时改迁工程的，按照管线“现行技术标准、以恢复使用功能”为原则执行，在完成临时改迁施工图设计，征得管线权属（运营）单位同意后组织实施。属于永久改迁或回迁工程的，原则上按照原技术标准及规模迁改或恢复，属地或管线权属单位要求提高标准或者增加管线容量、数量的，提高或者增加部分的费用由属地或者管线权属单位承担；如遇特殊情况需提高技术标准或者增加管线容量、数量的，由建设单位开展必要性论证，论证通过后相关费用纳入轨道交通项目建设成本。

- 依据测量结果或迁改方案，由建设单位或管线权属单位委托预算编制单位，按我市现行有关工程计量规则和计价办法编制预算费用，并按市财政局相关预算审核管理要求开展预算审核工作。管线迁改费用须按有关工程类型下浮率下浮，并扣除有价残值回收值。

- 建设单位要充分考虑和落实管线迁改方面的规划、路由、资金及行政许可等工作，确保管线迁改过程中和迁改后的连续性、安全性、合法性及施工质量。在符合本管理办法原则及精神的前提下，制定相关轨道项目管线迁改补偿实施方案。

- 工程验收

- 轨道交通工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收。各项验收需具备国家、行业等有关规定和标准的条件，并按照规定内容和程序进行。

- 轨道交通工程所包含的单位工程验收合格并按照规定通过专项验收，方可组织项目工程验收；项目工程验收合格后，建设单位委托运营单位组织不载客试运行，并在试运行前签订试运行委托协议，运营单位从建设单位临时取得试运行所需的调度指挥权、属地管理权和设施设备使用权。试运行3个月并全部通过专项验收后，方可组织竣工验收；竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程可履行初期运营前安全评估手续。通过初期运营前安全评估，并完成问题整改后，建设单位应当向运营单位进行工程移交，签订运营接管协议。

- 单位工程验收由建设单位组织，勘察、设计、施工、监理等各参建单位的项目负责人参加。项目工程验收和竣工验收由建设单位组织，各参建单位负责人以及运营单位、负责专项验收的市政府相关部门代表参加。

- 施工单位应当在竣工验收合格后，签订工程质量保修书，明确保修范围、保修期限和保修责任等，自竣工验收合格之日开始履行质保义务，保修范围、保修期限应当符合国家有关规定。

- 建设单位应当在竣工验收合格之日起15个工作日内，将竣工验收报告和相关文件报轨道交通部门备案。

- 采用实物补偿方式的管线迁改，建设单位应当牵头做好管线迁改的报建、实施和验收的相关工作；采用货币补偿方式的管线迁改，建设单位积极配合相关工作。管线迁改工程完工前，建设单位应对现状管线采取保护措施，确保管线设施正常运行，管线迁改项目竣工验收合格之日起15个工作日内将迁改管线及相关资料移交各管线产权单位。

- 安全与应急管理

- 轨道交通项目沿线设立控制保护区，具体范围及保护方案由建设单位提出，经市交通运输局会同市自然资源局审核后，报市人民政府批准并公布。特殊情况需要扩大控制保护区范围的，按照上述程序履行审批手续后公布。

- 市交通运输局应当制定轨道交通项目建设突发事件应急预案，建立应急处置联动机制。

- 建设单位应当制定突发事件应急处置方案，并建立应急救援组织、配备救援器材设备、定期组织演练，应急处置方案应当经市交通运输局审核后报市人民政府备案。

- 轨道交通项目建设过程中发生自然灾害、安全事故或者其他突发事件时,建设单位应当按照应急处置方案组织力量迅速开展应急抢险救援，防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按规定进行上报、调查和事故处置；市人民政府应当根据突发事件性质、严重程度和影响范围启动轨道交通突发事件应急预案，及时组织处置；市人民政府相关部门以及电力、通讯、供水、公交等单位应当按照应急预案的规定进行抢险救援和应急保障,避免发生次生灾害，维持秩序。

- 资金筹措和综合开发

- 轨道交通建设所需资金实行政府投资、社会投资、开发金融机构贷款、发行债券等多渠道筹集相结合的原则。

- 市自然资源局会同市交通运输局、建设单位组织编制轨道交通沿线土地综合开发专项规划。指导建设单位组织编制轨道交通场站综合开发详细设计及开发方案报市自然资源局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市发改局、市财政局、沿线镇街等部门联审后报市政府批准，由建设单位分期实施。

轨道沿线土地综合开发应严格按照轨道沿线特定区域土地综合开发利用具体实施方案确定的方式、范围和用途进行开发。

- 市城建集团（轨道公司）对轨道交通沿线特定范围内的土地优先享有土地综合开发权和物业管理权。城市轨道交通站点周边500米半径范围内、城际轨道交通站点周边800米半径范围内的土地，由市城建集团（轨道公司）负责统筹开发建设；轨道交通站点及沿线周边结构外边线50米范围内的地下空间原则上停止出让，由市政府统筹。建设单位进行轨道交通沿线土地开发所获得的收益，全部用于轨道交通建设、运营等。

- 考核制度和责任追究

- 市轨道办会同市政府绩效办、督查室定期督办市各相关部门和轨道交通沿线属地镇街政府履行职责、支持配合轨道交通建设的实际情况，并实行考核机制，具体考核纳入市直部门、属地镇街政府绩效考核体系。对于多次督办无法落实的事项，由市政府督查室予以督查落实。

- 市相关部门未履行本办法规定的监督管理职责，有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的，依法追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。

- 轨道交通项目所涉及的管线及设施情况的资料，参照《中山市城乡建设档案管理办法》（中山市人民政府令17号），建设单位应当及时、充分地利用城乡建设档案，查清地下管线情况，保障建设项目的设计和施工质量，防止各类损害事故的发生，各管线权属单位予以积极配合。施工单位在施工中发现未建档的地下管线，应当及时通过建设单位向自然资源部门报告。

- 对违反本办法规定，妨碍轨道交通建设的单位和个人，由市人民政府有关主管部门责令改正，并追究直接责任人的法律责任；造成轨道交通工程直接经济损失的，应负赔偿责任；构成刑事犯罪的，移交司法机关处理。

- 附 则

- 本办法由市轨道办负责解释，自颁布之日起实施，有效期5年。

- 本办法未尽事宜，国家、省、行业现行法律、法规和规章有明确规定的，从其规定。